**ИНФОРМАЦИЈА О РАДУ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ**

/период 01.март - 15. децембар 2015. /

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *И н в е с т и ц и ј е:* | *Реализација:* | *Вредност у**динарима:* | *Обезбеђенa средства* |
|  | **Утврда на обали реке Бјелице**  | у току | **30,0 милиона** | Да, репупбличка |
|  | **Изградња габионских преграда на пет притока Бјелице**  | завршена | **7,0 милиона** | Да, репупбличка |
|  | **Изградња Дома трубача** | избор извођача у току | **49,0 милиона** | Да, 20 милиона републичка |
|  | **Завршетак спортске хале у Лучанима** | потписан уговор | **24,0 милиона** | Да, репупбличка |
|  | **Изградња три куће са мини одбојкашким теренима**  | завршена | **12,0 милиона** | Да, репупбличка |
|  | **Exchange програм /друга фаза/**  | завршена | **8,0 милиона** | Да, репупбличка |
|  | **Асвалтирање Обилићеве улице**  | завршена | **4.5 милиона** | Да, буџетска |
|  | **Израда пројекта за клизишта код градског водовода** | завршена | **4.7 милиона** | Да, репупбличка |
|  | **Реализација санирања клизишта код градског водовода** | у току | **4,0 милиона** | Да, репупбличка |
|  | **Реализација пројекта "Школица живота" - Котража** | завршена | **5,0 милиона** | Да, фондацијска |
|  | **Изградња водовода у Селу Лучани и Лисице** | ј. набавка у току | **4,0 милиона** | Да, буџетска |
|  | **Завршетак водосистема у месним заједницама**  | завршена |  | Да, буџетска |
|  | **Санација клизишта на територији општине**  | у току |  | Да, буџетска |
|  | **Пројекат: израда тениског терена у Лучанима** | потписан протокол | **1,5 милиона** | Да, репупбличка |
|  | **Реализација пројекта: подлога за борилачке вештине** | потписан протокол | **0,5 милиона** | Да, репупбличка |
|  | **Изградња претоварне станице у Гучи** | завршена | **0,8 милиона** | Да, буџетска |
|  | **Изградња надстрешнице Дома здравља Лучани** | завршени | **0,4 милиона** | Да, буџетска |
|  | **Реализација пројекта: изградња 15 стамбених јединица за избегла и расељена лица** | потписан уговор | **преко 20 милиона** | Да, репупбличка |
|  | **Реализација пројекта: издизање нивоа дела пута Ђераћ-Крстац** | потписан протокол | **преко 20 милиона** | Да, репупбличка |
|  | **Реализација пројекта: замена уличне расвете ЛЕД расветом** | у току | **8,0 милиона** | Да, предузетник |
|  | **Постављање видео надзора у Гучи** | завршена | **2,5 милиона** | Да, буџетска |
| * 22
 | **Реализација уговора: додела средстава за куповину две сеоске куће за расељена лица** | завршена  |  **2,0 милиона** | Да, репупбличка |
|  | **Реализација уговора: побољшање услова живота расељених лица** | у току | **0,7 милиона** | Да, репупбличка |
|  | **Реализација пројекта: самозапошљавања 10 пчелара** | потписан протокол | **1,2 милиона** | Да, регионална агенција и буџет |
|  | **Помоћ поплављенима од организација: ФАО и "Човекољубље"** | у току | **14,7 милиона** | Да, организације |
|  | **Помоћ у противградним ракетама** | завршена | **13.5 милиона** | "МБ - Наменска" |
|  | **Добит 55. Драгачевског сабора трубача**  | завршена | **6,3 милиона** | Да, агенција |

Током 2015. године, активности Председника општине Лучани биле су усмерене на обезбеђење услова за редовно функционисање локалне самоуправе, као и на извршавање задатака из надлежности Председника општине, утврђених законом и Статутом општине. У периоду 1. март - 15. децембар 2015. године, одржано је 18. седница Општинског већа, четири седнице Штаба за ванредне ситуације, две седнице Штаба за безбедност и 10 пријема за бебе. Редовно су финансирани сви буџетски корисници. Буџетски новац је усмераван и на реконструкцију општинске путне мреже и црквених објеката, помоћ за новорођене бебе и социјално угрожене грађане. Примљен је и саслушан сваки грађанин који се обратио за помоћ председнику општине. Обављени су бројни контакти са представницима скоро свих министарстава као и представницима свих сегмената општине у циљу побољшања услова живота и рада грађана општине Лучани. Буџет општине Лучани се пуни отежано јер је мали број привредних субјеката од којих се прикупља порез на зараде.

 У наредном периоду, поред започетих и редовних активности као и сталног учествовања у процесу повлачења инвестиционих средстава из фондова наше и других земаља, посебну пажњу усмерићу на квалитетнију и ефикаснију сарадњу са нашим привредним субјектима од којих значајно зависи опстанак грађана општине Лучани.

 П Р Е Д С Е Д Н И К О П Ш Т И Н Е  **Весна Стамболић**